项目编号：200628-3-SJ-533

乐之语园区入驻企业上海磐诺仪器有限公司装饰工程

招

标

文

件

招 标 人：上海乐之语科技有限公司

招标代理：上海建经投资咨询有限公司

项目负责人：  金静霞

备案日期： 二○二○年六月

目录

施工公开招标公告	3

投标人须知前附表	4

一、投标须知	7

二、建设工程施工合同	21

三、投标文件技术部分格式	28

乐之语园区入驻企业上海磐诺仪器有限公司装饰工程

- 施工公开招标公告

| 招标人 | 上海乐之语科技有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目名称 | 乐之语园区入驻企业上海磐诺仪器有限公司装饰工程 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 上海市嘉定工业区新徕路438号 |  |  |  |  |
| 工程规模描述 |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | 装饰工程 |  |  |  |  |
| 建安费用（万元） | 518.2726万元人民币 |  |  |  |  |
| 施工工期（日历天） | 60日历天 |  |  |  |  |
| 投标条件 |  |  |  |  |  |
| 资质要求 | 施工资质要求 |  |  |  |  |
|  | 建筑装修装饰工程专业承包资质二级及其以上 |  |  |  |  |
| 项目经理资格 | 建筑工程专业 二 级（及以上）注册建造师执业资格 |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |
| 是否接受联合体投标 | □接受 ■不接受 |  |  |  |  |
| 获取招标文件地址 | 上海市嘉定区迎园路999号 |  |  |  |  |
| 报名及领取招标文件时间 | 2020年7月 2日至2020年7月6日，上午 9:00 时至 11:00 时，下午 13:00 时至 16:00 时 |  |  |  |  |
| 获取招标文件时 需提供资料 | 现场领取招标文件时，被委托人（符合沪建市管【2011】102号文内容）须携带加盖公章的本单位人员查询结果页面、三证（营业执照、资质证书、安全生产许可证（三证复印件））、法人授权委托书（公章、法人章）、拟派项目建造师证书（建筑二级）原件及复印件、被委托人身份证（原件及复印件）、至现场领取招标文件（复印件均需加盖公章）。非上海市施工企业安全生产许可证需备案。 |  |  |  |  |
| 备注 | 参加开标的投标人代表要求：投标单位工作人员。逾期不来领取招标文件或携带资料不全或审核不合格者视为自动放弃投标资格。 |  |  |  |  |
| 招标代理机构 | 上海建经投资咨询有限公司 |  |  |  |  |
| 获取招标文件联系人 | 金静霞 | 联系电话 | 13611698568 | 传 真 |  |
| 投标保证金（万元） | 0 | 招标文件工 本费（元） | 1000 | 图纸押金（元） | 0.00 |
| 提交投标文件地址 | 上海市嘉定区迎园路999号 |  |  |  |  |
| 提交投标文件截止时间 | 2020年7月22日上午9:30 |  |  |  |  |

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 |  | 名称：上海乐之语科技有限公司 联系人：徐少峰 电话：39966523 |
| 2 | 招标代理机构 |  | 名称：上海建经投资咨询有限公司 地址：上海市嘉定区迎园路999号 招标工程师：金静霞 电话：13611698568 传真： |
| 3 | 项目名称 |  | 乐之语园区入驻企业上海磐诺仪器有限公司装饰工程 |
| 4 | 建设地点 |  | 上海市嘉定工业区新徕路438号 |
| 5 | 建设规模 |  | 工程内容：装饰工程。详见工程量清单。 |
| 6 | 建设资金来源 |  | 自筹 |
| 7 | 项目出资比例 |  | 100% |
| 8 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 9 | 招标范围 |  | 工程范围内的装饰工程 |
| 10 | 计划工期 |  | 计划工期：60日历天（注：应根据本市工期定额及相关文件确定） 计划开工日期： 2020 年 7 月 27 日 计划竣工日期： 2020年 9 月 27 日 除上述总工期外，发包人要求的节点工期：无 有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。 |
| 11 | 质量要求 |  | 质量标准：一次性验收合格率100%，且要求自报质量承诺。 |
| 12.1 | 投标人应具备本标段施工的条件 | 资质条件 | 建筑装修装饰工程专业承包资质二级及其以上 |
| 12.2 |  | 项目经理资格 | 建筑工程 专业二 级（及以上）注册建造师执业资格 |
| 12.3 |  | 业绩要求 | 有相似项目经验并提供相关证明资料 |
| 12.4 |  | 财务要求 | 不设置 |
| 12.5 |  | 信誉要求 | 不设置 |
| 12.6 |  | 其他要求 | 不设置 |
| 13 | 是否接受联合体投标 |  | ■不接受 □接受 |
| 14 | 是否组织踏勘现场 |  | ■不组织（自行踏勘） □组织 踏勘时间： 年 月 日 时 分 踏勘集中地点： 上述建设地点 |
| 15 | 投标预备会 |  | ■不召开 □召开 召开时间： 年 月 日 时 分 召开地点：上海市嘉定区迎园路999号 |
| 16 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 2020 年 7 月7 日 11 时 00 分（如有） |
| 17 | 补充招标文件发出的时间 |  | 2020 年 7 月7 日 15 时 00 分（如有） |
|  | 投标截止时间 |  | 2020年7月22日 9时 30 分 |
| 18 | 投标人基本资料所附支持性材料 （注：本款设置内容视项目情况勾选。一般项目只需设置基本内容，重大工程或有技术难度的工程可按情况具体设置。） |  | □无需提供 ■需要提供，包括内容： ■“项目经理简历表”中项目经理任职业绩所附支持性材料：中标通知书和（或）合同协议书、竣工验收证明材料的复印件。 ■“主要项目管理人员简历表”中主要业绩所附支持性材料：投标人按实际情况自行提供相关材料的复印件。 □“近年完成的类似项目情况表”中近年完成的类似项目所附支持性材料：竣工验收证明材料的复印件。 □“正在施工和新承接的项目情况表”中正在施工和新承接的项目所附支持性材料：中标通知书和（或）合同协议书复印件。 □“近年财务状况表”中所附支持性材料：经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件。 □“近年信誉情况”中所附支持性材料：有关材料复印件。 |
| 19 | 投标文件电子版内容 |  | ■商务标，其中投标报价内容必须包含清单组价文件（GBQ6文件或QYS文件）。投标人书面文件和清单组价文件的一致性负责。 ■技术标电子档 |
| 20 | 招标控制价 |  | 518.2726万元 |
| 21 | 投标有效期 |  | 90 日历天 |
| 22 | 投标保证金 |  | 本工程无需投标保证金 |
| 23 | 类似项目定义及项目经理近年负责的类似项目的年份要求 |  | 无 |
| 24 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 无 |
| 25 | 近年财务状况的年份要求 |  | 无 |
| 26 | 近年信誉情况的年份要求 |  | 无 |
| 27 | 盖章和签字要求 |  | 盖章页：“工程量清单”、“投标文件格式”中标明必须签字和盖章的章页。 盖章和签字要求：投标人单位公章和法定代表人章（或签字）或其委托代理人章（或签字）；造价人员章（或签字）并盖专用章；项目经理章（或签字）并盖执业章。 |
| 28 | 开标时间 |  | 同投标截止时间，见本投标人须知前附表17项 |
| 29 | 投标文件份数 |  | （1）商务标：正本1份，副本2份（投标人中标后需另行提供副本2份）； （2）技术标：正本：1份，副本2份； （3）电子文件：全部投标文件的电子版1份 |
| 30 | 递交投标文件地点（即开标地点） |  | 上海市嘉定区迎园路999号 |
| 31 | 是否退还投标文件 |  | ■否 □是，退还安排： |
| 32 | 投标人代表出席开标会需提交的材料 |  | 法定代表人出席需携带： （1）法定代表人证明原件； （2）法定代表人身份证明原件及复印件； （4））企业营业执照、资质证书和安全生产许可证复印件加盖公章； （5）拟派加盖公章的本项目二级注册建造师证书（原件及加盖公章复印件）。委托代理人出席需携带： （1）投标人的法定代表人证明原件； （2）法定代表人授权委托书原件； （3）委托代理人身份证明原件及复印件； （4）加盖投标人单位公章的本单位人员查询结果页面（通过上海建筑建材业网站www.ciac.sh.cn查询、打印）原件（委托代理人应为投标人执业注册人员、有职称人员或者持有安全生产合格证书的在沪安全生产管理人员）； （5）企业营业执照、资质证书和安全生产许可证复印件加盖公章； （6）拟派加盖公章的本项目二级注册建造师证书（原件及加盖公章复印件）。 |
| 33 | 投标文件开标顺序 |  | □先到先开 ■后到先开 |
| 34 | 评标委员会组成 |  | 依法组建，成员为5人及以上的单数组成，其中技术、经济等方面的专家（专家库专家）不得少于成员总数的三分之二。 评标专家确定方式：上海市建设工程交易中心所属专家库中随机抽取。 |
| 35 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | ■否，推荐的中标候选人数量： 2家 （注：1—3家） □是 |
| 36 | 履约保证金 |  | ■不提供 □提供，履约保证金的形式： 履约保证金 履约保证金的金额： 本合同总承包金额的10%，具体在施工合同中约定。 |
| 37 | 合同形式 |  | ■单价合同 □其他： |

- 一、投标须知

- 总则

一．概述

1.1由上海乐之语科技有限公司筹建的乐之语园区入驻企业上海磐诺仪器有限公司装饰工程，现工程建设资金已落实，招标图纸已完成，前期准备工作已结束。本工程采取公开招标方式，择优选定“信誉高，质量好，工期短，造价合理”的施工企业来承包本工程的装修工程施工。

1.2本招标文件是招标单位在本工程施工招标过程中的规范性文件，是各投标单位编制标书的依据，也是招标单位与中标施工承包单位签订施工承包合同的依据，并将作为施工承包合同的附件之一，与施工承包合同具有同等的法律效力。

1.3本工程由上海建经投资咨询有限公司 招标代理发包。

二．工程概况

2.1工程名称：乐之语园区入驻企业上海磐诺仪器有限公司装饰工程

2.2工程地址：上海市嘉定工业区新徕路438号

本工程项目属于上海乐之语科技有限公司筹建的乐之语园区入驻企业上海磐诺仪器有限公司装饰工程，建设地址在上海市嘉定工业区新徕路438号，本工程建安费约518.2726万元，主要为工程内容：装饰工程。详细工程内容详见提供图纸和工程量清单。

三. 施工场地

3.1施工单位根据现场的实际情况自行负责水、电接通至现场并装接表具。

3.2各投标单位应认真踏勘施工现场，熟悉施工现场周围地形、地貌、水文、地质、道路和临时使用空间和周围环境情况，了解一切可能影响投标报价的一切因素，中标后，不得以不完全了解施工现场和周边情况为理由，而提出额外补偿费用或延长工期要求，对于这种要求，招标单位不作任何考虑。

四．工程招标承包范围：

本次施工招标范围包括：工程范围内的装饰工程。

五．工程承包方式：

5.1本工程的承包方式按本招标文件规定，均由中标单位包工包料(甲供材料除外)、包工期、包质量、包安全的方式承包本工程施工。

5.2本工程由中标单位承建施工，中标单位不得以任何方式自行将本工程的任何部分转包或分包给其他单位来完成，如发现这种情况，建设单位有权终止合同，并由中标单位承担一切损失。个别项目确需分包, 必须事先征得建设单位同意，并由相应资质的施工队伍承担分包工程，否则由此造成的后果，均由中标单位承担 (甲方指定分包除外)。

六. 施工质量、技术要求和竣工验收：

6.1本工程(包括分部分项工程)必须遵守和执行国家建设部现行的建筑工程施工及验收规范、质量评定标准以及上海市有关工程质量的规定，同时要符合专业单位和招标方对工程特殊项目的质量测试验收要求。工程质量必须达到合格，如达不到合格要求，予以返修，直至达到合格为止，其返修所需人力、物力、财力、工期拖延均由中标单位负责。

6.2隐蔽工程和分部分项工程的验收，施工单位在自检的基础上，应提前二天以书面形式通知招标方验收。经招标方、监理方（具体根据监理合同约定）签证后，方可继续施工下道工序。否则造成的经济损失均由施工单位负责。

6.3本工程施工质量等级必须达到“合格”标准，要求达到“一次合格” 标准，具体由投标单位自报，达不到自报质量等级的，投标单位按合同约定承担责任。

6.4自承包单位进场之日起至竣工之日，在施工区域内的所有安全、治安保卫、消防、场容保洁、现场管理(包括各相关单位的配合协调工作)等均由承包单位负责，具体要求在以后施工合同附件中予以明确。

6.5招标方要求施工区域内施工平面布局切合实际、合理可行，并要有确保安全围护、隔离、防护、防水等措施，必要时招标方给予配合协调。

6.6中标单位的施工顺序和方案，必须事先征得设计单位和招标单位同意后方可进行施工，并按质量要求进行验收。

6.7中标单位应当按照国家和本市建设工程竣工验收备案的有关法规和规定，做好城建档案等相关工作。

七．文明施工管理的要求：

7.1建立文明施工管理责任制

- 承包单位应对工地文明施工管理负直接责任。

7.2施工现场实行封闭施工，围栏和围挡封闭的要求按市和区有关要求执行。

7.3 施工现场管理的要求

(1) 开工前，在施工现场平面布置图上标明各施工单位的食堂、宿舍、厕所、办公室和各种材料分类堆放、仓库、配电箱、消防用水、消防器材等所在位置。

(2) 施工区域和非施工区域应严格分离，做到人行、车行通道畅通。

(3) 必须设置连续畅通的排水沟、管、槽。

(4) 与城市地下排水管道的交接处必须设置沉淀池，严格做到二级沉淀排放，禁止将泥浆、污水直接排入城市市政下水道。

(5)  邻近有居民住宅、医院、疗休养院的工地，施工单位应采取有效措施，确保低噪音施工。夜间施工必须经环保管理部门批准。

(6)  施工现场应张贴、悬挂醒目的宣传标语，起到质量、安全、文明等宣传、警示效果。

7.4 施工管理要求

(1)施工前承包单位应按规定发放胸卡，胸卡须注明施工单位名称、工种、职务和姓名。进入施工现场的人员必须佩卡上岗。

(2)施工现场项目部应建立综合治理、工程质量、安全管理、环境卫生、防火管理、宣传教育七大系列的内业资料以及现场施工管理日记。

7.5 质量管理要求

(1)  在施工中严格执行有关行政管理规定和技术标准，严禁违章指挥和违章施工。

- 施工中应加强成品的保护工作，施工单位应订立责任措施。

7.6 安全管理要求

(1)  对施工现场的洞口、临边、电梯井道的各类安全围护设施以及各类脚手架、机械设备、用电装置必须严格遵循“谁使用，谁负责”的原则。严禁使用不符合安全规范的围护、机械、电器等设备或设施。

(2)  进行悬空作业或高空作业时，操作人员必须按规定佩带安全保险带，保险钩应紧扣在坚固物上。作业过程中施工单位必须委派专人实行现场保护。

(3)  施工临时用电应严格按照现行《施工临时用电安全技术规范》执行。

7.7  环境管理要求

(1)  生活办公区域内应设立符合卫生标准的简易食堂，严禁无饮食作业健康证件的人员从事食堂工作。

(2)  生活办公区域内应设置符合标准的宿舍和符合卫生标准的厕所。

(3)  生活办公区域和施工现场必须设置生活垃圾箱，并做到集中堆放，及时清运。严禁生活垃圾和建筑垃圾混堆。

7.8 防火管理的要求

(1)  根据工地的施工内容和现场分布情况，应按照消防条例的有关规定配齐和配足各类消防器材。消防器材必须由专人管理，确保消防器材始终处于良好的工作状态。

(2)  现场必须按规定设置醒目的防火警示标志。作业场所必须做到当天施工当天清理，消除火险隐患。

(3)  严格动火审批制度，动火时坚决执行现场专人监护，采取隔离、围档等有效防火措施。在焊接施工时严禁同时进行有高浓度气体挥发的物品作业施工。

7.9  各施工单位除上述要求外还应认真贯彻上海市和本区关于文明施工的具体要求，并教育职工自觉遵守文明施工与管理的各项规定，为维护和树立企业、工地的良好形象做出贡献。

八．施工工期要求规定：

8.1本工程参考工期60天，各投标单位可根据各自的优势自行测算其投标工期,并做出有依据的施工总进度计划表。

8.2本工程计划开工日期为2020年7月27日正式开工日期由建设单位发出的开工令为准。

8.3工程竣工，施工单位应向建设单位提交竣工报告及竣工图，由建设单位组织验收，验收时间不作为工期累计。工程验收合格，则施工单位提交竣工报告的当天即为竣工日期，如验收不合格，则返工和验收时间也作为工期累计。

九. 资质与合格条件的要求

9.1参加投标单位的资质为建筑装修装饰工程专业承包资质二级及其以上。

9.2参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和相应的施工资质，为证明其符合投标条件和具有履行合同的能力，现场领取招标文件时，被委托人（符合沪建市管【2011】102号文内容）须携带营业执照、资质证书副本。安全生产许可证和项目经理资质的原件和加盖公章的复印件一套；法人授权委托书原件及身份证。

9.3按规定的格式提供项目经理简历，及拟在施工现场或不在施工现场的管理和主要施工人员情况。按规定格式提供完成本合同拟采用的主要施工机械设备情况。

十. 材料供应情况：

10.1凡施工用的各种材料、半成品、成品构件都必须符合设计要求，并附有质保书或出厂检验合格证书。

10.2主要材料和安装设备的质量、规格、型号和单价都应事先征得招标方的同意。

10.3本工程除甲供外的所有材料、机械器具、设备均由中标单位负责采购。

10.4投标单位须根据发包方提供的清单格式报价，并表明主要设备和设施的品牌规格、型号、等技术指标、技术参数、图片和数量。

10.5所有预埋管由分包施工，在总包施工时现场配合。

第二条、招标文件

一. 招标文件的组成:

1.1投标单位应认真阅读招标文件中所有的投标须知、合同条件、规定格式、本工程施工图纸。如果投标单位的投标文件不能满足招标文件的实质性要求，投标可能不获考虑。招标文件不能作未经授权的改动，投标者应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，须立即通知招标方予以更正。实质上不响应招标文件的投标文件将被拒绝。

1.2 招标文件中任何错误本应可按上述方法予以更正而没有更正的，其导致投标错误的责任发包方不会承担。

二. 招标文件的解释

2.1投标单位在收到招标文件后有问题需要澄清的，应在收到招标文件后以书面形式(包括书面文字、传真),在规定的日期之前送交招标单位，招标单位将以投标答疑会的方式予以解答，书面答复将次日作补充文件形式发给所有获得招标文件的投标单位。

三. 招标文件的修改

3.1在投标截止日期前,招标单位可能会以补充通知的方式修改招标文件。

3.2补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标单位，补充通知作为招标文件的组成部份，对投标单位起约束的作用。

  - 投标报价说明

一. 投标价格

1.1投标单位应按工程量清单，以综合单价形式报价，否则可作否决标处理。

1.2 所套用的定额必须写明定额编号，自行编制的补充换算定额必须附单位估价测算明细表，各投标单位必须将组成造价的工料机汇总表装订在投标书中，否则评标委员会可对标书做出不利于投标人的评审。

各投标单位必须提供商务标的组价文件（预算光盘或软盘），以便进行回标分析，否则评标委员会可作否决标处理。

1.3投标单位所报的综合单价须在充分了解施工现场条件、进展进度、施工时间、对现有设施保护等各种情况，考虑各种因素后报综合单价。工程中标后，所报综合单价结算时一律不予调整。

1.4 设备和数量较多的材料和特殊材料可采用暂定价(招标方暂定)，结算时凭建设单位签证。凡没有按照暂定价报价的投标单位按否决标处理。

1.5标函预算书的编制人必须加盖“全国建设工程造价员专用章“或”造价工程师”的印章并签字。

1.6本工程投标报价不得高于概算总价518.2726万元，否则视为否决处理。

1.7 增加对主要建筑材料报价的控制条款

- 各投标人不得对本工程量清单、不可竞争费作任何修改，如发现投标人修改，招标人将视为不响应招标文件，可提请评标委员会认定该投标文件为否决标。

（二）根据《上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理暂行规定》（沪建交〔2006〕425号）文，本工程措施项目清单中的安全防护、文明施工费应进行费用明细报价，其合计金额不得低于以分部分项工程费为基数，乘以最低费率3.3 %的90%（即2.97%），同时不得超过3.8%。超出该范围的将否决其投标。

（三）施工费用（企业管理费和利润）计算按照沪建市管〔2016〕42号文执行。超出该范围的将否决其投标。

（四）规费和税金未按照国家及上海市行业建设主管部门规定的计费基数和费率投报的，将否决其投标。

4.1规费：

4.1.1 社会保险费：社会保险费以分部分项工程、单项措施和专业暂估价中的人工费为基数，其中专业暂估价中的人工费按专业暂估价的20%计算。社会保险费包括管理人员和生产工人的社会保险费，管理人员和生产工人社会保险费费率固定统一。该费用由投标人在投标时填报。两项合计后列入评标总价参与评标。各类工程社会保险费费率按工程造价管理部门发布的费率计算（沪建市管〔2019〕24号文）。

4.1.2住房公积金：以分部分项工程、单项措施和专业暂估价中的人工费为基数，其中专业暂估价中的人工费按专业暂估价的20%计算。房屋建筑与装饰工程按该基数乘以1.96%计算；安装工程按该基数乘以1.59%计算（沪建市管〔2019〕24号文）。

注：工程排污费：按本市相关规定计入建设工程材料价格信息发布的水费价格内。

4.2  增值税

4.2.1 按照沪建市管〔2019〕19号文件计入建设工程造价内的增值税，增值税税率为9%。

（五）主要分部分项的综合单价报价低于“平均报价”且明显低于市场合理低价，经评标委员会认定后，按照该项的有效标中最高报价予以修正。上述修正值的总和，大于等于该投标人的分部分项工程量清单报价扣除暂定（指定）材料（设备）单价的总金额后的报价的10%作否决标处理。计入评标总价的修正值，不等于中标价，一旦中标，修正值按最不利于该投标人的原则处理。

二. 投标价格编制依据

2.1 招标单位提供的招标文件、工程量清单和有关资料；

2.2《上海市建筑和装饰工程预算定额》（2016年）；

2.3《上海市安装工程预算定额》（2016年）；

2.4与上述定额配套使用的费率标准；

2.5上海市建筑工程定额管理总站编制发布的《上海市建筑材料市场指导价和上海市建筑市场价格信息》。

三.建筑施工企业从业人员社会保障费

根据沪建市管〔2019〕24号文规定执行。

四.工程量的计算和调整原则

4.1 决算时以施工图纸所规定的施工内容，计算其实物工程量。

4.2 结算时实物工程量的调整，必须经招标单位和有关审价部门审核认可。

4.3 由于招标单位和设计单位原因变更图纸，其工程量可按变更手续调整（结算时）。

- 、投标文件的编制

一.投标文件的组成

1.1投标文件商务标和技术标格式详见招标文件第四章“投标书格式”执行。

1.2投标文件应按规定的格式和本招标文件(包括补充文书)的具体要求编制，并一律用中文编写打印。内容齐全，图文清晰，装订成册。本工程商务标正本一份副本二份，技术标正本一份副本二份以及电子光盘一张，商务标和技术标分开装订，投标书不得用硬封面包装，纸张大小用A4，字体采用宋体4号，行距采用固定值20磅，均应注明“正本”或“副本”字样，装入档案袋内予以密封，应在封口上骑缝加盖投标人公章，并须在密闭袋正面标明投标单位名称、工程名称字样。电子光盘一套应另行包装并予以密封，封口上骑缝加盖投标人公章，并须在密闭袋正面标明投标单位名称、工程名称。不符合上述规定的标书视作无效。投标标书技术部分(不包含目录及封面)，要求页数控制在80页之内，不符合此规定的标书视作无效。技术标建议采用双面打印。投标文件签字盖章需按照招标文件《投标文件格式》中标明必须签字和盖章的张页（含投标函、上海市建设工程施工投标标书情况汇总表、投标总价、法定代表人身份证明、法定代表授权委托书、投标承诺书、保证书、承诺书）均需按照招标文件《投标文件格式》中要求盖章签字。如未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清则作无效标处理。

二.投标文件错误的修正

评标委员会将对确定为符合要求的投标书进行校核，若发现其报价中有计算上的错误，将按以下原则修正：

2.1 若用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

2.2 当单价与工程量的乘积与细目总价不一致时，以单价为准。但若评标委员会认为有明显的小数点错位，则以填报的细目总价为准，并修改单价。

评标委员会将按上述改正错误的原则调整投标书的报价。在投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受改正的报价，则其投标书将被拒绝。

三. 投标保证金

本工程不收取投标保证金。

四. 投标截止日期

4.1投标单位应按本招标文件中规定的地点、截止日期和时间之前将投标文件递交给招标单位，逾期视作中途退标处理。

五. 投标费用

5.1投标单位应承担其编制投标与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

第五条、开标、评标

一. 开标原则

1.1在所有投标单位法定代表人或正式授权代表在场的情况下，招标单位将于本招标文件规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的投标单位代表应准时签名报到，以证明其出席开标会议。

1.2开标会议在区招投标管理办公室代表的监督下，由招标单位组织并主持。对投标文件进行检查，确定它们是否完整，文件签署是否正确，以及是否按顺序编制。

1.3开标时各投标单位必须随带本招标文件第5页前附表中第32条内容。证件不符合或不齐全者即取消投标资格，按中途退标处理。

1.4 有效投标单位少于3家的，则中止开标，依法重新组织招标。

1.5 投标书有效期为投标截止日起三个月。在投标书有效期内，投标方不得撤回或对其投标书内容进行实质性修改变更。

1.6 开标后，在投标书有效期内，招标人将对工程进行评标，评标期间，招标人有权要求有关投标单位补充提供与本次招标相关的各种资料，和答复招标人认为有必要澄清的问题，投标单位有义务及时对此做出响应，对招标人要求澄清的问题投标单位必须做出书面答复，但这种答复必须符合规定。

1.7决标后，中标单位应在中标通知书规定的期限内到指定地点与建设单位洽谈并签订工程承包合同。

1.8投标单位法定代表人或授权代表未参加开标会议的视为自动弃权。投标文件有下列情况之一将视为无效：

- 投标文件未按规定密封；

- 未加盖投标单位公章或未加盖法定代表人印鉴；

- 未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

- 投标截止时间以后送达的投标文件；

二. 评标办法:

- 评标小组由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为五人以上单数。

- 本次评标办法采用“综合评估法”，总分l00分。分值保留小数点后两位，第三位四舍五入，中间用插入法。

三、评标过程

1、初步评审：出现以下情形的，评标委员会应当否决其投标（否决其投标）

1.1投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，具体包括：

1、投标文件封面；

2、上海市建设工程施工投标标书情况汇总表；

3、法定代表人身份证明、法定代表授权委托书；

1.2投标联合体没有提交共同投标协议，具体包括：

1、本工程无。

1.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件，具体包括：

1、人员资格：项目经理 建筑 工程专业二级及其以上，注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书

2、资质等级：应符合招标文件要求及其资质范围的要求：建筑装修装饰工程专业承包资质二级及其以上；

3、不提交清单计价文件（预算文件）的电子文件或者清单计价文件（预算文件）的电子文件的总价与标书文件的总价不符的投标书。

4、投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为承担建设工程的前期设计、造价咨询、监理业务的单位，不得参加该项目建设工程包含施工的工程总承包投标；

（3）为本标段的代建人或招标代理机构的；

（4）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构为同为一个法定代表人的；

（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或重大工程质量问题的；

（12）拖欠工人工资，情节严重被市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内的；

（13）投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格，招标人重新招标时，该投标人不得再参加该工程的投标。

1.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

1.5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价：

1、若设定工程投标报价最高投标限价，工程投标报价超过最高投标限价518.2726万元的。

2、投标报价存在串通涨价、价格欺诈行为的。

1.6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应：

1、投标人名称应与投标报名时的营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，且有效；

2、施工工期应小于等于招标文件规定的日历天数要求。

3、质量要求应符合招标文件规定的要求。

1.7投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

本工程按通过初步评审的投标报价的算术平均值作为基准值，取基准值以上3家和基准值以下4家共7家投标人作为入围投标人进入后续评审。当合格的投标人少于7名（含7名）时全部入围。

2、详细评审

只有经过上述符合性检查并通过的投标文件才能进入下述详细评审：

2.1详细评审内容

2.1.1按上海市建筑建材业市场管理总站颁发的沪建市管（2006）91号文件、沪建交（2006）425号文件规定，本项目安全防护、文明施工措施费率为3.3%～3.8%；

安全防护、文明施工措施费以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》的分部分项工程量清单价合计（以上海市建设工程投标标书情况汇总表为准）（综合单价）为基数乘以相应的费率计算费用，作为控制安全防护、文明施工措施的费用，其报价不应低于下限的90%，同时不应超过上限，否则按否决其投标处理。

2.2.2本工程的工程综合费用取费率（包括施工管理费和利润）应参照沪建市管（2016）42号文。

2.2.3社会保障费：建设工程造价中的社会保障费，是指企业为职工（含外来从业人员）缴纳的城镇职工基本社会保险费。根据沪建市管[2019]24号文规定，未按照该费率填报的将做否决其投标处理。

2.2.4 增值税

按照沪建市管〔2019〕19号文件计入建设工程造价内的增值税，增值税税率为9%。

主要分部分项的综合单价报价低于“平均报价”且明显低于市场合理低价，经评标委员会认定后，按照该项的有效标中最高报价予以修正。上述修正值的总和，大于等于该投标人的分部分项工程量清单报价扣除暂定（指定）材料（设备）单价的总金额后的报价的10%作否决标处理。计入评标总价的修正值，不等于中标价，一旦中标，修正值按最不利于该投标人的原则处理。

3、商务标评标打分：设置分55分

3.1 计算商务标评分基准价

商务标评分时的投标价中去掉一个最高报价、一个最低报价，然后用算术平均法求出本工程基准价。

商务标评分价=投标报价-暂列金额-暂估价

注:当有效投标人少于5名时（含5名），本项目施工评标办法中“合理基准值”改为“算术平均值”（不去掉最高报价和最低报价）。计算得分方法不变。

3.2计算得分

得出评分基准价后确定基准分为55分，然后根据以下规定，求出各投标单位的商务标得分（商务标得分值保留两位小数，最小计分单位为0.01分）：

a、投标单位的商务标评分时投标价每高出基准价1%，基准分减1.0分，最少减至45分；

b、投标单位的商务标评分时投标价每低于基准价1%，基准分减0.5分，最少减至45分。

4技术标（设置分45分）

4.1．工期 4分：

自报工期（以表九为准）达到参考工期60天的得3分，达不到参考工期不得分。延误自报工期有承诺处罚者加1分。

4.2．质量等级3分：

自报质量等级（以表九为准）为“验收合格率100%”者得1.5分，有达不到自报质量等级接受经济处罚承诺者加1.5分。

4.3．施工组织设计38分：(26~38分)

由评委对各投标单位的施工组织设计进行评审，具体分值如下：

（1）编制说明和施工方案、平面布置图设置分      7. 0—10分；

（2）施工质量及保证措施设置分                  4．5—6分；

（3）施工进度及保证措施设置分                  4．5—6分；

（4）安全文明施工环境保护及保证措施设置分      4．5—6分；

（5）投入施工机械设备及劳动力配置情况：        2．5—4分；

（6）项目经理资格、能力和施工管理机构配置：    2．0—3分；

（7）标书总体质量分：                          1．0—3分。

注： 在投标书中如提供与工程项目无关内容的，在评标办法中标书总体质量项内处理；上述施工组织设计各个方面如有缺项，则该项得0分。

第六条、合同签约

一．合同签约原则

1.1决标后，15天内发出中标通知书，中标与否，均依书面通知，中标通知书发出后30天内招标单位与中标单位签订工程承包合同。合同草案报区交易中心审查，正式合同报区交易中心登记备案。中标价等于合同价、中标工期等于合同工期。如不能按规定日期签订承包合同而造成的直接经济损失，由责任方承担。

1.2中标单位在与招标单位签订施工承包合同时，应与招标文件、投标标书相一致；如提出比招标文件规定更能满足招标单位要求、或招标文件未涉及的其它事项，招标单位予以认可的可补充进合同条款。如招标单位不予认可而中标单位坚持不变的，招标单位有权取消中标单位承包资格，由此产生的后果和经济损失均由原议中标单位负责。招标单位同样也有权补充提出有关条款，建议投标单位采纳。

1.3中标单位对承包工程不得转包，对部分项目确需分包，在标书中必须阐明分包内容及分包单位资质等，在正式签订分包合同之前，须经招标方认可，并由招标方、中标单位共同对其进行资审把关。凡分包合同，招标单位应参与谈判，同时招标单位有权各执一份合同副本。分包后，经济责任和工程项目的施工质量由中标单位负责。

二．工程款支付方式和比例：

2.1工程备料款的支付在施工合同中另行议定。

2.2工程竣工，施工单位应向建设单位提交竣工报告及竣工图，由建设单位组织验收，验收时间不作为工期累计。工程验收合格，则施工单位提交竣工报告的当天即为竣工日期，如验收不合格，则返工和验收时间也作为工期累计，施工单位应在竣工验收后一个月内提交竣工决算资料。根据区政府相关文件规定，工程款结算以审计结果为工程竣工决算依据。

- 二、建设工程施工合同

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

投标书格式 投标文件商务部分格式

1．1投标承诺书

投 标 承 诺 书（2013版）（本承诺书装订于投标文件首页）

本公司承诺：

遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加                        项目的投标。

一、不提供有违真实的材料。

二、不与招标人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向招标人或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、不违反相关法律法规，注册建造师不同时在两个及两个以上的建设项目上担任施工项目负责人。

八、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量员、安全员的数量和人选的相关规定。

九、加强对分包和劳务分包管理，对所分包工程的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报行政部门备案。

十、按照招标文件规定及合同约定，执行合理的施工工期。

十一、保证建筑材料符合相关标准和设计要求，不使用未经检测或者检测质量不合格的建筑材料。

十二、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。

十三、其他承诺：                                          。

投标人（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

拟任项目经理（签字或盖章并盖执业章）：

拟任项目经理手机：

年      月      日

1．2投标保证函

投标函

致：        （招标人名称）

在考察现场并充分研究         （项目名称）        （报建编号及标段号）（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以本投标函附录A所载明的投标总价和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，投标函附录A载明的工期内竣工，并确保工程质量达到投标函附录A载明的质量标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函提交的投标函附录A、附录B是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函提交投标保证金一份，金额为（大写）：              元（        元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录A、附录B，对双方具有约束力。

投标人：                                    （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年      月      日

1.3授权委托书

授权委托书

本授权书申明：

（公司注册地点）               （公司名称） 法定代表人               （姓名）经合法授权特代表本公司（以下称投标人）任命：

（公司名称）          （职务）

（姓名）为正式的合法代理人，并授权该代理人在有关

（工程名称）投标工作中，以投标人的名义签署投标书、进行谈

判、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

投标单位：（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

代理人签字：

时间：   年    月    日

身份证粘贴处

1.4、投标标书综合说明

（要求注明竞争措施和优惠条件）

1.4投标标书汇总表（表九）

投标函附录A：上海市建设工程施工投标标书情况汇总表

建设工程名称：                             （ 报建编号及标段号 ）                                       建筑面积：        平方米

| 单位工程名称 | 报 价（万元） |  |  |  |  |  | 暂列金额 | 专业工程 暂估价 | 社会保险费（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 | 分部分项工程量报价 | 其他项目报价 | 措施费报价 | 规费项目报价 | 增值税项目报价 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：总报价人民币大写： 自报施工工期 日历天，自报质量 。 质量、工期奖罚条款： 安全文明措施费（万元）： 项目负责人姓名： 手机号： 身份证号码： 投标人：（单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标函附录B

工程名称：               （项目名称）      （报建编号及标段号）

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 姓名： |  |
| 2 | 工期 |  | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 4 | 承包人履约保证金金额 |  |  |  |
| 5 | 分包 |  | 见拟分包计划表 |  |
| 6 | 逾期竣工违约金 |  | 元/天 |  |
| 7 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |  |
| 8 | 质量标准及违约赔偿承诺 |  |  |  |
| 9 | 价格调整的差额计算 |  |  |  |
| 10 | 预付款额度 |  |  |  |
| 11 | 预付款保函金额 |  |  |  |
| 12 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
|  | 质量保证金额度 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可作出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

投标人（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

- 三、投标文件技术部分格式

3.1、分包工程情况说明一览表

| 序 号 | 拟分包项目名称 | 拟分包单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

3.2、投标单位拟派项目经理持证上岗基本情况表

| 投标人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  |
| 项目经理姓名 |  | 专业资格等级 |  |
| 学历 |  | 职称 |  |
| 身份证号码 |  | 项目经理编码 |  |
| 移动电话 |  | 单位电话 |  |
| 担任同类型工程项目经理的项目名称 | 1、 |  |  |
|  | 2、 |  |  |
|  | 3、 |  |  |
|  | 4、 |  |  |
|  | 5、 |  |  |
| 从事同类型工程施工管理的项目名称 | 1、 |  |  |
|  | 2、 |  |  |
|  | 3、 |  |  |
|  | 4、 |  |  |

3.3、用工计划表

用工计划表

年度

| 月份项目名称 | 第1月 | 第2月 | 第3月 | 第4月 | 第5月 | 第6月 | …….. | 第n月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（工日） |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4、保证书

保证书

根据上级有关规定，严禁拖欠民工工资，我公司表示坚决拥护和赞同。我单位有机会参加                                   工程的投标，如有幸中标，我单位保证按上级的要求，决不拖欠民工工资，为维护社会的稳定和安宁，作出自己应有的贡献。否则如有违反上述保证，一切责任愿意自己承担。

投标单位(盖章)

法人代表(签字或盖章)

年       月      日

3.5技术部分

(要求内容不仅限于此)

3.5.1、编制说明；

3.5.2、主要分部分项工程施工方案；

3.5.3、施工平面布置图（可按施工准备阶段等不同阶段绘制）；

3.5.4、保证安全、文明生产和环境保护的技术措施；

3.5.5、保证施工质量的主要技术措施；

3.5.6、施工进度计划（包括总进度计划和单位工程进度计划，可用网络图或横道图表示）；

3.5.7、其他需采取的技术措施；

3.5.8、各种需用计划（包括各种机械、设备和劳动力等用量情况）；

3.5.9、对招标文件承诺的内容；

3.5.10、投标人应在技术标的主要内容中突出编写重点，避免把工法、操作规程、规范要求抄写入技术标（当采用新工艺、新技术或特殊要求的情况例外）。